**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРХНЕГНУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Чернышковского муниципального района Волгоградской области

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 28.10.2015 № 50**

|  |  |
| --- | --- |
| **О**  О внесении изменений в муниципальную программу  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения на период 2014-2018 годов», утвержденную постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения от 06.11.2013 № 51 |  |

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнегнутовского сельского поселения на период 2014-2018 годов»**,** утвержденную постановлением администрации Верхнегнутовского сельского поселения от 06.11.2013 № 51 (далее по тексту – Постановление и Программа соответственно) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 5 к Программе в следующей редакции:

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет ассигнований из бюджета Верхнегнутовского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы за счет средств бюджета Верхнегнутовского сельского поселения составляет 774 000,0 руб, в том числе:

2014г.- 250 000 руб.

2015г. – 524 000 руб.

2016г. – 0,0 руб.

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции, согласно Приложению №2 к настоящему Постановлению

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

**Глава Верхнегнутовского сельского поселения С.В.Захарченко**

Приложение №2

к **муниципальной программе Верхнегнутовского сельского**

**поселения Чернышковского муниципального района**

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Верхнегнутовского сельского поселения на период 2014-2018

годов» **утвержденной постановлением администрации от**

**06.11.2013 №51**

Перечень

мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | | Ответственный муниципальной программы | Объемы и источники (тыс.рублей) | | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | | Местный бюджет | | | | Внебюджетные средства |
| 2014 год | | 2015  год | 2016 год |
|  | Перечень мероприятий по газификации | | | | | | | | | | | |
| 1 | Оформление права собственности на сети газоснабжения | | Администрация Верхнегнутовского сельского поселения | 280,0 |  |  | | 200,0 | | 80.0 | 0 |  |
| 2 | Пусконаладочные работы в области газоснабжения | | Администрация Верхнегнутовского сельского поселения. | 50,0 |  |  | | 50,0 | |  | 0 |  |
| 3 | Газификация здания администрации Верхнегнутовского сельского поселения | | Администрация Верхнегнутовского сельского поселения | 200,0 |  |  | |  | | 200,0 | 0 |  |
| 4 | Газификация МКУК «Верхнегнутовский СДК» | | МКУК «Верхнегнутовский СДК» | 184,0 |  |  | |  | | 184,0 |  |  |
| 5 | Информирование населения Верхнегнутовского сельского поселения по подготовке документов для изготовления проектно-сметной документации по газификации частных домовладений | | Администрация Верхнегнутовского сельского поселения. | Не требует финансирова-ния |  |  | | Не требует финансирова-ния | | Не требует финансирова-ния | Не требует финансирова-ния |  |
| 6 | Сбор информации для предоставления отчетности в отдел капитального строительства, газификации и ЖКХ администрации ЧМР ВО по газификации частных домовладений Верхнегнутовского сельского поселения | | Администрация Верхнегнутовского сельского поселения. | Не требует финансирования |  |  | | Не требует финансирования | | Не требует финансирования | Не требует финансирования |  |
| 7 | Консультация населения и сбор документов для подписания договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ, для оформления компенсации затрат на газификацию частных домовладений поселения | | Администрация Верхнегнутовского сельского поселения. | Не требует финансирова-ния |  |  | | Не требует финансирова-ния | | Не требует финансирова-ния | Не требует финансирова-  ния |  |
|  | **Итого** | |  | **714,0** |  |  | | **250,0** | | **464,0** | **0** |  |
| Перечень мероприятий по водоснабжению | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ежеквартальный анализ  проб воды для последующего проектирования зон санитарной охраны | Администрация Верхнегнутовского сельского поселения | | 60,0 |  |  |  | | 60,0 | | 0 |  |
| 2 | Проектирование зон санитарной охраны | Администрация Верхнегнутовского сельского поселения | |  |  |  |  | | 0 | | 0 |  |
| 3 | Согласование проектов  зон санитарной охраны и получение санитарно-эпидемиологического заключения в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области | Администрация Верхнегнутовского сельского поселения | |  |  |  |  | | 0 | | 0 |  |
|  | **Итого** |  | | **60,0** |  |  |  | | **60,0** | |  |  |
|  | **Всего** |  | | **774,0** |  |  | **250,0** | | **524,0** | |  |  |