ПРОЕКТ

«Благоустройство парка
в х. Верхнегнутов
Чернышковского
муниципального района
Волгоградской области»

ПАСПОРТ

Проекта, представляемого на Волгоградский областной
конкурс проектов по благоустройству территорий
муниципальных образований Волгоградской области в 2017 году

- Наименование администрации:

Администрация Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области.

- Полное название проекта:

Благоустройство парка на территории х.Верхнегнутов Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района.

- ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания парка х.Верхнегнутов;

- реконструкции систем наружного освещения в населенном пункте;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству территории;

-повышение общего уровня благоустройства Верхнегнутовского сельского поселения.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства парка х. Верхнегнутов;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории парка населенного пункта;

- улучшение эксплуатации состояния объектов благоустройства;

- сохранение и улучшение внешнего вида сельского парка;

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- улучшение санитарно-гигиенического состояния Верхнегнутовского сельского поселения;

- создание условий для сохранения и использования культурного наследия во всем его многообразии;

- формирование положительного имиджа Верхнегнутовского сельского поселения.

- Место реализации проекта:

хутор Верхнегнутов Чернышковского района Волгоградской области.

- Ожидаемые результаты:

- создание условий для отдыха жителей и гостей поселения;

- улучшение состояния территории муниципального образования;

- привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования;

- создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- создание зон для отдыха жителей и гостей поселения.

6. Целевая группа, на которую рассчитан проект:

жители и гости х.Верхнегнутов Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района разновозрастных групп, независимо от рода занятий.

7. Механизмы реализации проекта:

- реконструкция уличного освещения;

- устройство видеонаблюдения;

- строительство тротуарной плиткой дорожек;

- благоустройство места массового отдыха;

- благоустройство парковой зоны;

- озеленение и ландшафтное оформление;

- прокладка тротуарных дорожек на спортивной площадке;

- приобретение и установка скамеек, урн;

- обустройство газонов, разбивка цветника;

- приобретение и установка малых архитектурных форм.

- установка изгороди в парковой зоне

- устройство комплекса «Аллея Славы»

- Этапы и сроки реализации: реализация проекта предусмотрена в 2 этапа со следующими сроками реализации:

- этап первоочередные мероприятия, со сроками исполнения июль - август 2017 года;

- этап среднесрочные мероприятия, со сроками исполнения сентябрь - ноябрь 2017 года.

- Технико-экономическое обоснование проекта:

| Общая площадь благоустройства | 4787 | м2 |
| --- | --- | --- |
| Площадь мощения тротуарной плиткой | 686 | м2 |
| Количество садового бордюра | 510 | шт. |
| Количество водоотлива | 103 | шт. |
| Количество скамеек | 9 | шт. |
| Количество малых архитектурных форм | 12 | шт. |
| Количество урн 10. Эффективность от реализации проекта: | 12 | шт. |

- улучшение архитектурно-ландшафтного облика территории поселения;

- повешение качественного уровня комфортной среды для проведения культурно-массовых мероприятий

- обновление и расширение инженерной социальной инфраструктуры;

- развитие средств коммуникации;

- увеличение числа граждан и организаций к развитию территории поселения;

- развитие и поддержка инициатив жителей поселений в сфере благоустройства.

- Проектные материалы:

- сметная документация;

- ситуационная схема территории;

- прайс-листы на применяемы материал;

- календарный план выполнения работ.

- Контактные данные должностного лица, ответственного за разработку проекта:

Глава Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области С.В. Захарченко тел: 8-(84474)-6-63-48.

иис1охис1с1э1

В1МЭХ0 КВННОИЙВуСхИЗ

■j;:

Изображение малых архитектурных форм

Ваза

«Магнолия»

Урна уличная
ПС - 02 «У-25л.»

Фонарь
«Девушка с
рогом изобилия»

Предварительный расчет стоимости

| № п/п | Наименование мероприятий | Тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство парка в х.Верхнегнутов Чернышковского района Волгоградской области: обустройство пешеходных зон, установка малых архитектурных форм, ограждения | 2343,992 |
| 2. | Электроосвещение парка в х. Верхнегнутов Чернышковского района Волгоградской области | 315,106 |
| 3. | Видеонаблюдение парка в х. Верхнегнутов Чернышковского района Волгоградской области | 178,882 |
| 4. | Устройство мемориального комплекса «Аллея Славы | 168,57 |
|  | ИТОГО: | 3006,55 |

Ассортиментная ведомость посадочного материала

| № п/п | Наименование мероприятий | Тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройством проекта посадочный материал не предусмотрен | - |

KMflV£MUVA£Ma

Календарный план выполнения работ

по благоустройству парка в х. Верхнегнутов Чернышковского района

Волгоградской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Перечень работ | Сроки начала / окончания работ 2017т |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство парковой зоны в х. Верхнегнутов: пешеходные дорожки, наружное электроосвещение, видеонаблюдение. ограждение | Подготовительные работы. Установка опор эл. освещения. Монтаж эл. освещения. Монтаж видеонаблюдения. Установка бордюрного камня. Устройство основания из щебня и песка. Укладка тротуарной плитки. Устройство комплекса «Аллея Славы» | июль июль июль июль-август июль-август август август-октябрь октябрь |
| 2. | Обустройство парковой зоны: скамейки, урны, малые архитектурные формы. | Подготовительные работы. Установка скамеек, урн. Установка малых архитектурных форм. Установка ограждения | июль август-сентябрь сентябрь-ноябрь октябрь |

Описание проекта дизайн - проекта «Благоустройства парка в х.Верхнегнутов Чернышковского муниципального района

Волгоградской области»

Предлагается следующий вариант благоустройства территории, обеспечивающий формирование эстетически полноценной городской среды для создания зоны психологического комфорта и благоприятного микроклимата, а также положительно влияющий на эмоциональное состояние человека, имеющий культурно-воспитательное значение, приобщающий людей к традиционным ценностям.

Благоустройство территории включает в себя:

1.Мощение территории тротуарной плиткой.

2.Освещение территории уличными светильниками.

- Размещение уличных скамеек, урн и малых архитектурных форм.

- Установка летних беседок.

- Устройство видеонаблюдения.

- Установка ограждения

- Устройство мемориального комплекса «Аллея Славы»

Для удобства и улучшения состояния территории тротуарные дорожки к Дому культуры, в парк, к спортивной площадке будут выложены тротуарной плиткой.

Искусственное освещение включает в себя:

-создание впечатляющего вечернего ландшафта озелененной территории с использованием средств освещения в качестве действенного компонента архитектуры зеленых насаждений (с выделением отдельных групп деревьев, кустарников и цветников);

-создание хорошей ориентации для посетителей озелененных территории;

-создание для человека условий приятного пребывания в аллеях, на площадках.

Светильники уличные общего назначения предназначены для функционально-декоративного освещения территории.

Светильник в виде девушки с рогом изобилия, установленный в середине площадки для отдыха, служит не только средством освещения, но и является элементом декора данной площадки.

Размещение скамеек в парковой зоне подразумевает расположение мест отдыха. И именно зоны отдыха должны придать неповторимый образ, поэтому так важно их удачно разместить на благоустраиваемой территории.

Для оформления территории скамейки выбраны в различных вариантах:

- скамейки с навесом удобны в дождливую и солнечную погоду, чтобы укрыться от погодных условий;

-скамейки с аркой украшенные цветами будут создавать праздничное настроение.

Проектом предусмотрены беседки, которые расположены в парке. У беседок будут установлены малые архитектурные формы в виде скульптур «Оленя» и «Медведицы», что создаст видимость «дикой природы леса», оригинальность проекта.

Устройство видеонаблюдения будет установлено по всему периметру благоустраиваемой зоны для обеспечения безопасности граждан и сохранности объектов.

Установка ограждения в парковой зоне необходимо в целях безопасности отдыхающих, так как рядом расположена асфальтированная дорога и площадь, по которой идет движение автотранспорта.

Устройство комплекса «Аллея Славы» необходимо для увековеченья памяти участников ВОВ, вернувшихся с войны и умерших в мирное время, земляков-героев, завоевавших звание своим трудом и ценой своей жизни.